DEVIS PROFESSIONNEL

Création complète d'un site web de pizzeria moderne

| INFORMATIONS DU DEVIS |  |
| --- | --- |
| Prestataire | WebStudio Agency — Agence Web Premium |
| Client | Pizzeria [Nom du Client] |
| N° Devis | DEV-2025-0147 |
| Date d'émission | 23 mai 2025 |
| Validité du devis | 30 jours à compter de la date d'émission |

Ce devis est strictement confidentiel et établi sur mesure.

# 1. PRÉSENTATION DU PROJET

Contexte général ─ La transformation numérique du secteur de la restauration est aujourd'hui incontournable. Dans un marché où plus de 73% des consommateurs français recherchent un restaurant ou passent commande en ligne avant de se déplacer ou de se faire livrer, disposer d'un site web performant et d'une plateforme de commande en ligne n'est plus un luxe mais une nécessité stratégique.

À la demande de [Nom de la Pizzeria], notre agence WebStudio Agency a réalisé une analyse approfondie de vos besoins afin de concevoir une solution digitale complète, moderne et hautement performante. Ce devis couvre l'intégralité du cycle de vie du projet, de la conception UX/UI jusqu'à la mise en production, en passant par le développement full-stack, l'intégration des paiements en ligne et la configuration d'un espace d'administration complet.

Le site que nous vous proposons de créer sera une véritable plateforme e-commerce spécialisée dans la restauration, pensée pour maximiser les conversions, améliorer l'expérience client et vous donner un avantage concurrentiel durable sur votre zone de chalandise.

### Périmètre du projet

- Création d'un site web vitrine et marchand avec commandes en ligne

- Développement d'un espace client sécurisé avec historique de commandes

- Intégration d'un système de paiement sécurisé (Stripe, PayPal)

- Développement d'un back-office complet (administration des produits, commandes, clients)

- Optimisation SEO locale et technique pour un référencement optimal

- Mise en conformité RGPD et sécurisation complète de la plateforme

- Responsive design mobile-first pour tous les appareils

# 2. OBJECTIFS DU SITE

| # | Objectif | Actions concrètes |
| --- | --- | --- |
| 01 | Augmenter le chiffre d'affaires | Vente directe sans commission tierce, commandes 24h/24, upsell automatisé (suggestions de produits, boissons, desserts) |
| 02 | Commandes en ligne autonomes | Tunnel de commande optimisé pour la livraison et le click & collect, réduction des appels téléphoniques, gestion automatique des stocks |
| 03 | Visibilité locale renforcée | SEO local (Google My Business, Schema.org Restaurant), référencement sur les requêtes de proximité, intégration Google Maps |
| 04 | Fidélisation de la clientèle | Espace client personnalisé, historique des commandes, système de favoris, promotions personnalisées, emails transactionnels |
| 05 | Image de marque professionnelle | Design sur mesure aux couleurs de votre pizzeria, storytelling de marque, photos haute qualité, cohérence visuelle totale |

# 3. DÉTAIL COMPLET DES FONCTIONNALITÉS

## 3.1 — Frontend & Interface Utilisateur

| Fonctionnalité | Description & travail technique | Temps | Prix HT | Complexité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🏠 PAGE D'ACCUEIL & NAVIGATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Page d'accueil | Design hero avec slider, mise en avant des promotions, call-to-action commande, section témoignages clients. Développement Next.js avec animations Framer Motion. | 16h | 800 € | Élevée |
| Header dynamique | Navigation sticky responsive, logo, bouton panier avec compteur temps réel, lien connexion/compte, menu hamburger mobile. | 8h | 400 € | Moyenne |
| Footer complet | Liens légaux, horaires d'ouverture, réseaux sociaux, adresse, numéro de téléphone, newsletter opt-in. | 6h | 300 € | Faible |
| 🍕 MENU & CATALOGUE PRODUITS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carte des pizzas | Affichage en grille/liste, photos HD, prix, descriptions, badges (nouveauté, bestseller, végétarien), filtre par régime. | 20h | 1 000 € | Élevée |
| Catégories de produits | Navigation par catégories (Pizzas classiques, Spécialités, Entrées, Desserts, Boissons), breadcrumb, compteur de produits. | 10h | 500 € | Moyenne |
| Filtres & recherche | Filtres multicritères (allergènes, végétarien, taille, prix), barre de recherche avec autocomplétion Elasticsearch. | 14h | 700 € | Élevée |
| Pages produit détaillées | Photos zoomables, liste des ingrédients, allergènes, personnalisation (taille, supplément), ajout au panier animé. | 18h | 900 € | Élevée |
| 📱 EXPÉRIENCE MOBILE & ANIMATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsive Mobile/Tablette | Design mobile-first, breakpoints optimisés (320px à 1920px), tests multi-appareils (iOS, Android), touch interactions. | 24h | 1 200 € | Élevée |
| Animations UI/UX | Micro-interactions, transitions de pages, animations de chargement (skeleton), feedback visuel sur actions utilisateur. | 12h | 600 € | Moyenne |
| Design personnalisé | Charte graphique complète sur mesure, choix de typographies, palette de couleurs, composants UI réutilisables (Design System). | 32h | 1 600 € | Élevée |
| 📄 PAGES INSTITUTIONNELLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Page Présentation / À propos | Histoire de la pizzeria, équipe, valeurs, photos de l'établissement, timeline, signature artisanale. | 8h | 400 € | Faible |
| Page Contact | Formulaire de contact sécurisé (anti-spam reCAPTCHA), Google Maps intégré, horaires d'ouverture, numéro click-to-call. | 10h | 500 € | Moyenne |
| Intégration Google Maps | Carte interactive avec marqueur, itinéraire, zone de livraison, pop-up d'informations. | 6h | 300 € | Faible |
| FAQ | Questions/réponses accordéon, catégories, moteur de recherche FAQ, schema.org FAQPage. | 8h | 400 € | Faible |
| Pages légales | Mentions légales, Politique de confidentialité (RGPD), CGV e-commerce, gestion des cookies (bandeau + préférences). | 10h | 500 € | Faible |

## 3.2 — Espace Utilisateur & Authentification

| Fonctionnalité | Description & travail technique | Temps | Prix HT | Complexité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 👤 GESTION DES COMPTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inscription utilisateur | Formulaire d'inscription avec validation en temps réel, confirmation par email, double opt-in, vérification anti-spam. | 12h | 600 € | Moyenne |
| Connexion sécurisée | Authentification JWT + cookies httpOnly, protection brute-force, session persistante, connexion sociale (Google OAuth). | 14h | 700 € | Élevée |
| Mot de passe oublié | Flow complet : saisie email → envoi lien sécurisé (token 24h) → page reset → confirmation. Emails transactionnels stylisés. | 8h | 400 € | Moyenne |
| Profil utilisateur | Modification nom/prénom/email/téléphone, photo de profil, préférences de livraison, changement de mot de passe. | 10h | 500 € | Moyenne |
| Historique des commandes | Liste paginée, détail par commande (articles, prix, statut, date), possibilité de re-commander en un clic. | 12h | 600 € | Moyenne |
| Gestion des adresses | CRUD adresses de livraison, adresse par défaut, validation via API d'adresses (La Poste), vérification zone de livraison. | 12h | 600 € | Élevée |
| Produits favoris | Ajout/suppression en un clic, liste sauvegardée, synchronisation multi-appareils. | 6h | 300 € | Faible |
| Suivi de commande | Page de suivi en temps réel avec statuts (reçue, en préparation, en livraison, livrée), notifications par email. | 16h | 800 € | Élevée |

## 3.3 — Système de Commande en Ligne

| Fonctionnalité | Description & travail technique | Temps | Prix HT | Complexité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🛒 PANIER & TUNNEL DE COMMANDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestion du panier | Ajout/suppression/modification quantités, persistance (localStorage + serveur), calcul automatique TVA, sauvegarde de session. | 16h | 800 € | Élevée |
| Tunnel de commande (checkout) | Étapes guidées : récapitulatif → adresse → livraison/créneau → paiement → confirmation. UX optimisée anti-abandon. | 24h | 1 200 € | Très élevée |
| Livraison à domicile | Saisie et validation d'adresse, vérification zone de livraison par rayon géographique (API Google Maps), calcul des frais. | 14h | 700 € | Élevée |
| Click & Collect | Sélection mode retrait, créneaux horaires disponibles en temps réel, confirmation par email avec QR code. | 12h | 600 € | Élevée |
| Calcul des frais de livraison | Frais dynamiques par zone/distance, frais offerts à partir d'un montant minimum, affichage transparent client. | 8h | 400 € | Moyenne |
| Gestion des horaires | Blocage commandes hors horaires, créneaux de livraison paramétrables, gestion des jours fériés et fermetures exceptionnelles. | 10h | 500 € | Élevée |
| Gestion des statuts commande | Workflow complet : nouvelle → acceptée → en préparation → prête/en route → livrée/retirée → annulée. Notifications auto. | 14h | 700 € | Élevée |
| Codes promo & réductions | Saisie code promo dans le panier, validation serveur, réductions en % ou montant fixe, conditions (montant min, date). | 10h | 500 € | Moyenne |

## 3.4 — Paiement en Ligne Sécurisé

| Fonctionnalité | Description & travail technique | Temps | Prix HT | Complexité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 💳 INTÉGRATION PAIEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stripe (CB, Apple Pay, Google Pay) | Intégration Stripe Elements, gestion 3D Secure, paiement immédiat ou différé, remboursements depuis l'admin. | 20h | 1 000 € | Élevée |
| PayPal | Intégration SDK PayPal, bouton express checkout, gestion des litiges et remboursements. | 10h | 500 € | Moyenne |
| Sécurisation PCI-DSS | Aucune donnée CB stockée, tokenisation Stripe, certificat SSL, conformité PCI-DSS niveau 1. | 8h | 400 € | Élevée |
| Facturation automatique | Génération PDF des factures, envoi automatique par email, espace de téléchargement dans le compte client. | 10h | 500 € | Moyenne |
| Emails de confirmation | Templates HTML responsive : confirmation commande, confirmation paiement, mise à jour statut, facture en pièce jointe. | 12h | 600 € | Moyenne |
| Gestion des remboursements | Interface admin pour remboursements partiels/totaux, annulation de commande, gestion des litiges Stripe. | 8h | 400 € | Élevée |

## 3.5 — Back-Office & Administration

| Fonctionnalité | Description & travail technique | Temps | Prix HT | Complexité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⚙️ TABLEAU DE BORD ADMIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dashboard principal | Vue temps réel : CA du jour, nombre de commandes, commandes en cours, alertes stock, graphiques de performance. | 20h | 1 000 € | Élevée |
| Gestion des produits/pizzas | CRUD complet, upload photo avec recadrage, gestion des variantes (tailles, suppléments), ordre d'affichage drag & drop. | 24h | 1 200 € | Élevée |
| Gestion des catégories | Créer/modifier/supprimer catégories, icônes, ordre d'affichage, activation/désactivation. | 10h | 500 € | Moyenne |
| Gestion des commandes | Liste temps réel avec filtres, changement de statut, impression bon de commande (PDF/thermique), alertes nouvelles commandes. | 24h | 1 200 € | Très élevée |
| Gestion des clients | Liste clients, fiche détaillée, historique commandes, blocage, export CSV/Excel. | 12h | 600 € | Moyenne |
| Statistiques & Analytics | CA par période, produits les plus vendus, analyse des horaires de pointe, taux de conversion, panier moyen, exports. | 20h | 1 000 € | Très élevée |
| Gestion des promotions | Création d'offres (bannière, réduction %, produit offert), planification date/heure, ciblage client. | 14h | 700 € | Élevée |
| Gestion des coupons | Génération de codes (unique ou générique), règles d'utilisation, quota, suivi d'utilisation. | 10h | 500 € | Moyenne |
| Gestion horaires ouverture | Interface calendrier hebdomadaire, gestion des fermetures exceptionnelles, publication immédiate. | 8h | 400 € | Faible |
| Gestion des stocks | Suivi des ingrédients, alertes rupture de stock, désactivation automatique produit, historique. | 16h | 800 € | Élevée |
| Gestion du contenu (CMS) | Édition des textes/images du site sans code (page accueil, présentation, FAQ, promotions visuelles). | 16h | 800 € | Élevée |
| Gestion des zones de livraison | Dessin de zones sur carte, tarification par zone, activation/désactivation par zone. | 12h | 600 € | Élevée |

## 3.6 — SEO, Performance & Sécurité

| Fonctionnalité | Description & travail technique | Temps | Prix HT | Complexité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔍 RÉFÉRENCEMENT NATUREL (SEO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEO technique on-page | Balises title/meta uniques, Open Graph, structure Hn, URL canoniques, pagination, vitesse Core Web Vitals. | 16h | 800 € | Élevée |
| SEO local | Schema.org Restaurant/LocalBusiness, Google My Business sync, avis clients structurés, pages géolocalisées. | 12h | 600 € | Élevée |
| Sitemap & robots.txt | Génération automatique du sitemap XML dynamique, configuration robots.txt, soumission Search Console. | 4h | 200 € | Faible |
| Optimisation de la vitesse | Next.js SSG/SSR, lazy loading images, WebP auto, code splitting, CDN Cloudflare, score Lighthouse > 90. | 20h | 1 000 € | Élevée |
| 🔒 SÉCURITÉ & CONFORMITÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sécurité authentification | Hashing bcrypt, JWT sécurisé, rate limiting, protection CSRF, session management, 2FA optionnel. | 14h | 700 € | Élevée |
| Protection des API | Middlewares d'authentification, validation des entrées (Zod), protection contre l'injection SQL/NoSQL, CORS. | 10h | 500 € | Élevée |
| Protection anti-spam | reCAPTCHA v3 sur formulaires, honeypot fields, rate limiting par IP, filtres commentaires. | 6h | 300 € | Moyenne |
| SSL & chiffrement | Certificat SSL Let's Encrypt (HTTPS), HSTS, en-têtes de sécurité HTTP, Content Security Policy. | 4h | 200 € | Faible |
| Conformité RGPD | Bandeau cookies (Consent Manager), politique de confidentialité, droit à l'oubli (suppression compte), exports données. | 12h | 600 € | Élevée |
| Sauvegardes automatiques | Snapshots BDD quotidiens (rétention 30 jours), backup fichiers hebdomadaire, procédure de restauration testée. | 6h | 300 € | Moyenne |

# 4. TECHNOLOGIES UTILISÉES

| Couche | Technologies | Justification du choix |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14, React 18, TypeScript, Tailwind CSS, Framer Motion | Next.js offre SSR/SSG pour le SEO, React pour la réactivité, TypeScript pour la robustesse du code, Tailwind pour la rapidité de styling. |
| Backend | Node.js, Express.js / Next.js API Routes | API REST robuste, architecture modulaire, scalabilité horizontale, compatibilité totale avec l'écosystème JavaScript. |
| Base de données | PostgreSQL + Prisma ORM | PostgreSQL pour la fiabilité des transactions (commandes, paiements), Prisma pour la sécurité des requêtes et les migrations. |
| Authentification | NextAuth.js, JWT, bcrypt, OAuth 2.0 | Solution éprouvée, multi-providers, sécurité industrielle, sessions serveur et JWT pour les API. |
| Paiement | Stripe, PayPal SDK | Stripe est la référence mondiale pour l'e-commerce, conformité PCI-DSS, Apple Pay/Google Pay inclus, webhooks pour la gestion async. |
| Hébergement | Vercel (Frontend), Railway (Backend/BDD) | Vercel : déploiements automatiques, CDN mondial, edge functions. Railway : PostgreSQL managé, logs temps réel, backups automatiques. |
| CDN & DNS | Cloudflare | Cache global, protection DDoS, SSL universel, optimisation d'images WebP automatique, analytics de trafic. |
| Emails transactionnels | Resend + React Email | API email moderne, templates React, taux de délivrabilité élevé, logs détaillés, 100 emails/jour offerts. |
| Stockage médias | Cloudinary | Upload, transformation et livraison optimisée des images (WebP, AVIF), redimensionnement automatique selon le device. |
| Monitoring | Sentry, Vercel Analytics, Uptime Robot | Sentry pour le suivi d'erreurs temps réel, Analytics pour les performances, Uptime Robot pour la disponibilité (alerte SMS). |
| Maps & Géolocalisation | Google Maps API, Places API | Intégration carte interactive, autocomplétion d'adresses, calcul de distances pour les frais de livraison. |
| CI/CD & Versioning | GitHub, GitHub Actions | Versioning complet du code source, déploiements automatisés en staging puis production, revues de code. |

# 5. DÉTAIL DES COÛTS

## 5.1 — Récapitulatif par Fonctionnalité

Le tableau ci-dessous synthétise l'ensemble des postes de développement avec leur estimation de temps et de coût. Ces tarifs sont calculés sur la base d'un taux journalier de 500 € HT (soit 62,50 €/h), cohérent avec les standards du marché freelance senior en France.

| Poste / Module | Sous-total estimé | Temps total | Prix HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend & Interface Utilisateur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Page accueil + Header + Footer + Design | Conception, développement, animations | 62h | 3 100 € |
| Carte/Menu, Filtres, Pages produit | Catalogue complet avec recherche avancée | 52h | 2 600 € |
| Pages institutionnelles + légales + Maps | Contact, FAQ, CGV, Mentions légales, Maps | 42h | 2 100 € |
| Responsive mobile-first + Animations | Optimisation tous appareils, micro-interactions | 36h | 1 800 € |
| Espace Utilisateur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inscription, connexion, OAuth, mot de passe | Authentification complète et sécurisée | 34h | 1 700 € |
| Profil, historique, adresses, favoris, suivi | Espace client complet | 56h | 2 800 € |
| Commandes en Ligne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panier, tunnel de commande complet | Checkout multi-étapes, UX optimisée | 40h | 2 000 € |
| Livraison, Click & Collect, horaires, codes promo | Logique métier complète de la commande | 54h | 2 700 € |
| Paiement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stripe, PayPal, facturation, emails, remboursements | Intégration paiement sécurisé complète | 68h | 3 400 € |
| Back-Office Administration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dashboard, produits, catégories, commandes, clients | Interface d'administration temps réel | 106h | 5 300 € |
| Statistiques, promotions, coupons, stocks, CMS, zones | Outils marketing et gestion avancée | 76h | 3 800 € |
| SEO, Performance, Sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEO technique + local + vitesse + sécurité + RGPD | Conformité, performance, référencement | 104h | 5 200 € |
| Configuration & Mise en Production |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Config. serveurs, DNS, CI/CD, domaine, SSL, monitoring | Infrastructure complète opérationnelle | 24h | 1 200 € |
| Tests & Recette |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tests fonctionnels, tests de charge, QA, corrections | Assurance qualité avant livraison | 40h | 2 000 € |
| TOTAL DÉVELOPPEMENT (Version Professionnelle) |  | 794h | 39 700 € |

## 5.2 — Coûts Mensuels Récurrents

| Service | Détail & fournisseur | Coût mensuel HT |
| --- | --- | --- |
| Hébergement Vercel Pro | Déploiements illimités, CDN mondial, edge functions, analytics | 20 €/mois |
| Base de données Railway | PostgreSQL managé 1GB, backups automatiques, monitoring | 15 €/mois |
| CDN Cloudflare Pro | Cache global, protection DDoS, analytics avancés, SSL | 20 €/mois |
| Nom de domaine | Extension .fr ou .com, renouvellement annuel (≈ 12 €/an) | 1 €/mois |
| Emails transactionnels (Resend) | Jusqu'à 50 000 emails/mois, logs, analytics | 20 €/mois |
| Stockage médias (Cloudinary) | 25 GB stockage, transformations images, CDN | 25 €/mois |
| Google Maps API | Cartes, Places, Distance Matrix (environ 5 000 req/mois) | 15 €/mois |
| Stripe (variable) | 1,4% + 0,25€ par transaction CB Europe (coût variable) | Variable |
| Monitoring & alertes (Sentry + Uptime Robot) | Suivi erreurs, disponibilité, alertes SMS/email | 15 €/mois |
| Maintenance incluse (pack de base) | Corrections bugs critiques, mises à jour sécurité | 150 €/mois |
| TOTAL MENSUEL FIXE (hors Stripe variable) |  | 281 €/mois HT |

## 5.3 — Options & Fonctionnalités Supplémentaires

| Option | Description | Temps | Prix HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Application mobile (iOS + Android) | React Native, publication App Store & Play Store, notifications push | 200h | 10 000 € |
| Programme de fidélité | Points par commande, niveaux (Bronze/Silver/Gold), récompenses | 40h | 2 000 € |
| Notifications push web | Alertes promotions, statut commande, récupération panier abandonné | 16h | 800 € |
| Chatbot assistant commande | FAQ automatisée, aide à la commande, intégration OpenAI | 30h | 1 500 € |
| Shooting photo professionnel | Photographe spécialisé food, retouches, 30 visuels HD livrés | 1 journée | 800 € |
| Création / refonte logo | 3 propositions, révisions, fichiers sources (AI, SVG, PNG) | — | 600 € |
| Campagne Google Ads (setup) | Configuration campagne locale, mots-clés, budget, tracking conversions | 8h | 400 € |
| Formation utilisation admin | Formation 3h en visioconférence + documentation vidéo personnalisée | 3h | 300 € |
| Maintenance évolutive (pack avancé) | 5h/mois de développement dédié, nouvelles fonctionnalités en priorité | 5h/mois | 350 €/mois |

# 6. PLANNING DU PROJET

| Phase | Livrables & tâches | Jours | Semaines |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Cadrage & Analyse | Réunion de lancement, recueil des besoins détaillés, analyse concurrentielle, validation des maquettes fonctionnelles (wireframes) | 3j | Semaine 1 |
| Phase 2 — Design UX/UI | Maquettes Figma haute fidélité (desktop + mobile), charte graphique, design system, validation client (2 cycles de révisions inclus) | 7j | Semaines 2–3 |
| Phase 3 — Dev. Infrastructure | Setup Next.js, PostgreSQL, Prisma, authentification, déploiement staging, CI/CD GitHub Actions, configuration Cloudflare | 5j | Semaine 4 |
| Phase 4 — Dev. Frontend | Intégration du design, pages publiques (accueil, menu, produits, contact), composants UI, animations, responsive | 12j | Semaines 5–7 |
| Phase 5 — Dev. Commandes & Paiement | Panier, tunnel de commande, livraison/click&collect, Stripe, PayPal, emails transactionnels, facturation PDF | 10j | Semaines 8–9 |
| Phase 6 — Dev. Espace Client | Inscription, connexion, profil, historique, adresses, favoris, suivi commande en temps réel | 6j | Semaine 10 |
| Phase 7 — Dev. Back-Office Admin | Dashboard, gestion produits/commandes/clients, statistiques, CMS, promotions, zones livraison, gestion stocks | 14j | Semaines 11–13 |
| Phase 8 — SEO & Performance | Optimisation Core Web Vitals, SEO technique, SEO local, sitemap, Schema.org, tests Lighthouse, optimisation images | 5j | Semaine 14 |
| Phase 9 — Tests & QA | Tests fonctionnels complets (tous les parcours), tests de charge, tests de sécurité (OWASP), cross-browser/device, recette client | 5j | Semaine 15 |
| Phase 10 — Corrections & Ajustements | Prise en compte des retours de recette, corrections, ajustements finaux, validation finale client | 3j | Semaine 16 |
| Phase 11 — Mise en Production | Migration vers serveurs de production, configuration DNS finale, tests post-déploiement, formation client (3h), documentation technique | 2j | Semaine 16 |
| DURÉE TOTALE DU PROJET |  | 72 jours | ≈ 16 semaines |

⚠️  Ces délais sont indicatifs et supposent une validation rapide des livrables par le client (délai de validation max. 5 jours ouvrés par phase). Tout retard de validation entraîne un décalage équivalent du planning.

# 7. MAINTENANCE & SUPPORT

## 7.1 — Maintenance Corrective (incluse)

- Correction des bugs et anomalies signalés dans les 48h ouvrées (bugs critiques dans les 4h)

- Mises à jour de sécurité des dépendances (patches critiques sous 24h)

- Surveillance automatisée 24/7 (uptime, erreurs, alertes)

- Sauvegardes quotidiennes de la base de données (rétention 30 jours)

- Rapport mensuel de performance et disponibilité

## 7.2 — Maintenance Évolutive (option)

- Développement de nouvelles fonctionnalités selon vos demandes (5h/mois — 350 € HT/mois)

- Intégration de nouvelles API ou services tiers

- Adaptation à de nouvelles réglementations (RGPD, accessibilité)

- Optimisations continues des performances et du SEO

- Refonte partielle de sections du site selon l'évolution de votre offre

## 7.3 — Support Technique

- Support par email (réponse sous 24h ouvrées)

- Support téléphonique / visioconférence (inclus dans le pack évolutif)

- Portail de tickets pour le suivi des demandes

- Documentation technique complète remise à la livraison

- Formation vidéo à l'utilisation du back-office (accès permanente)

# 8. CONDITIONS DU DEVIS

| Condition | Détail |
| --- | --- |
| Acompte au démarrage | 30% du total HT dû à la signature du bon de commande — démarrage des travaux après réception |
| Versement intermédiaire | 40% du total HT dû à la validation de la Phase 7 (back-office livré) |
| Solde à la livraison | 30% restant dû à la mise en production et validation finale client |
| Modifications incluses | 2 cycles de révisions inclus par phase design. 10h de modifications de développement post-livraison (dans les 30 jours). |
| Propriété intellectuelle | Le code source devient propriété du client après paiement intégral. Les licences tierces (librairies open source) restent sous leur licence respective. |
| Contenu client | Le client s'engage à fournir textes, logos, photos dans les 5 jours ouvrés suivant la validation de chaque phase. |
| Validité du devis | 30 jours calendaires à compter de la date d'émission. Au-delà, un nouveau devis peut être émis. |
| Confidentialité | Ce devis est strictement confidentiel. Aucune information ne peut être divulguée à des tiers sans accord écrit. |
| Droit applicable | Contrat soumis au droit français. En cas de litige, les tribunaux de Paris seront compétents. |

# 9. INCLUS / NON INCLUS

| ✅ CE QUI EST INCLUS | ❌ CE QUI N'EST PAS INCLUS |
| --- | --- |
| - Développement complet selon le cahier des charges validé - Design UI/UX sur mesure (maquettes Figma incluses) - Intégration Stripe + PayPal complète - Back-office administration complet - Responsive mobile + tablette + desktop - SEO technique et local (configuration initiale) - Sécurité : SSL, CORS, authentification, RGPD - Configuration serveurs et domaine (déploiement initial) - Formation utilisation back-office (3h visioconférence) - Documentation technique et guide utilisateur - 2 cycles de révisions par phase de design - 10h de corrections post-livraison (30 jours) - Remise du code source complet (propriété client) | - Coût du nom de domaine (achat ou renouvellement annuel) - Frais d'hébergement mensuels (voir section 5.2) - Commissions Stripe / PayPal (prélevées par les plateformes) - Photos professionnelles (option à 800 €) - Création ou refonte du logo (option à 600 €) - Application mobile iOS / Android (option à 10 000 €) - Rédaction des contenus textuels du site (fournis par le client) - Campagnes Google Ads / Meta Ads (budget publicitaire) - Traductions multilingues (non prévu dans ce devis) - Fonctionnalités hors périmètre (feront l'objet d'un avenant) - Maintenance mensuelle au-delà du pack de base inclus |

# 10. RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES

## 10.1 — Stack Technique Recommandée

La stack Next.js 14 + PostgreSQL + Stripe est aujourd'hui la référence pour les plateformes e-commerce de restauration en France. Elle combine performance, sécurité, scalabilité et une excellente maintenabilité à long terme. Ses avantages :

- Rendu serveur (SSR) pour le SEO — les pages sont indexables immédiatement par Google

- TypeScript réduit les bugs de 30% et facilite la maintenance future

- Prisma sécurise 100% des requêtes base de données (protection injection SQL)

- Déploiement Vercel : 0 downtime, rollback instantané, logs temps réel

## 10.2 — Hébergement Recommandé

Nous recommandons la combinaison Vercel + Railway + Cloudflare pour les raisons suivantes :

- Vercel : CDN mondial, déploiements automatiques, scalabilité automatique, 99.99% de disponibilité garantie

- Railway : base de données PostgreSQL managée, backups automatiques, monitoring intégré, prix abordable

- Cloudflare : protection DDoS, cache CDN mondial, optimisation automatique des images, SSL universel gratuit

Alternative en cas de budget réduit : Vercel (Hobby) + Supabase (free tier) — convient pour un démarrage, mais avec des limites sur le trafic et le stockage.

## 10.3 — Bonnes Pratiques & Évolutivité

- Prévoir dès le départ une architecture modulaire permettant d'ajouter facilement de nouveaux restaurants ou points de vente

- Intégrer dès le début les outils analytics (Google Analytics 4 + Hotjar) pour piloter les optimisations futures

- Planifier une campagne SEO locale dès le lancement (Google My Business, avis clients, backlinks locaux)

- Mettre en place des tests A/B sur le tunnel de commande pour optimiser le taux de conversion

- Collecter les emails clients dès le départ pour constituer une base marketing (newsletter, offres personnalisées)

# 11. ESTIMATION FINALE

| Poste | VERSION BASIQUE | VERSION PRO ⭐ | VERSION PREMIUM |
| --- | --- | --- | --- |
| Cible | Pizzeria débutant sur le digital, budget limité | Pizzeria ambitieuse avec fort potentiel de commandes | Établissement premium visant à concurrencer les grandes plateformes |
| Fonctionnalités incluses | Vitrine + menu + commande basique + paiement Stripe | Toutes les fonctionnalités du présent devis | Pro + app mobile + fidélité + chatbot + notifications push |
| Design | Template adapté (semi-custom) | Design 100% sur mesure | Design premium + shooting photo inclus |
| Back-office admin | Basique (produits + commandes) | Complet (tout inclus) | Complet + analytics avancés |
| Délai livraison | 8 semaines | 16 semaines | 24 semaines |
| Prix HT | 14 800 € | 39 700 € | 62 000 € |
| TVA 20% | 2 960 € | 7 940 € | 12 400 € |
| TOTAL TTC | 17 760 € TTC | 47 640 € TTC | 74 400 € TTC |
| Mensualités (12 mois) | 1 480 €/mois HT | 3 308 €/mois HT | 5 166 €/mois HT |

# 12. VERSION ULTRA PREMIUM — "Ma Pizzeria by WebStudio"

Pour les pizzerias souhaitant se positionner comme une véritable alternative locale aux plateformes nationales (Uber Eats, Deliveroo, Just Eat) tout en conservant 100% de leurs marges, nous proposons une version ultra premium inspirée des standards des grandes plateformes de livraison.

## 12.1 — Fonctionnalités Exclusives Ultra Premium

| Fonctionnalité Exclusive | Description technique | Temps | Prix HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Géolocalisation livreur temps réel | Tracking GPS du livreur sur carte, estimation heure d'arrivée, mise à jour toutes les 10 secondes via WebSockets | 40h | 2 000 € |
| Application mobile iOS & Android | React Native, 100% des fonctionnalités web, publication stores, code push (mises à jour sans republication) | 200h | 10 000 € |
| Notifications push mobiles & web | Firebase Cloud Messaging, alertes statut commande, promotions flash, récupération paniers abandonnés | 20h | 1 000 € |
| Architecture multi-restaurants | Gestion de plusieurs établissements depuis un seul back-office, zones de livraison par restaurant, menus distincts | 80h | 4 000 € |
| Analytics avancés (BI Dashboard) | Tableau de bord BI temps réel, cohortes clients, LTV, heatmaps commandes par zone, export automatisé | 40h | 2 000 € |
| Programme de fidélité gamifié | Points, niveaux (Bronze/Silver/Gold/Platinum), badges, récompenses, parrainage avec cashback | 50h | 2 500 € |
| Chatbot IA intégré | Assistant commande basé sur OpenAI GPT-4o, FAQ automatique, recommandations personnalisées, transfert agent humain | 30h | 1 500 € |
| Interface livreur dédiée | App web PWA pour les livreurs : liste des livraisons, navigation GPS intégrée, confirmation de livraison photo | 40h | 2 000 € |
| Intégration caisse (POS) | Synchronisation avec systèmes de caisse (Lightspeed, Zelty, Monday), impression automatique bons de commande | 30h | 1 500 € |
| TOTAL ULTRA PREMIUM (Version Pro + toutes options ci-dessus) |  | 530h + | 66 200 € |

TOTAL ULTRA PREMIUM TTC (TVA 20%) : 79 440 €

# ACCEPTATION DU DEVIS

Bon pour accord — Le client ci-dessous reconnaît avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions de ce devis et les accepte.

| Prestataire — WebStudio Agency | Client — [Nom Pizzeria] |
| --- | --- |
| Nom : ________________________ Fonction : ____________________ Date : ________________________ Signature & cachet : | Nom : ________________________ Fonction : ____________________ Date : ________________________ Signature & cachet : |

Document généré par WebStudio Agency — WebStudio Agency, 12 rue de la Paix, 75002 Paris — SIRET : 123 456 789 00010 — TVA Intracommunautaire : FR12 123456789 — contact@webstudio-agency.fr — +33 1 23 45 67 89